Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ivan Peña Iker Justo Vergara Matias Molina Benjamin Vargas |
| --- | --- |
| Rut | 20.041.788-7 23.181.767-0 20.613.850-5 21.682.221-8 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Control de Bodega, Pañoles y Detección de Activos por Geolocalización |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación Web,Base de datos. |
| Competencias | BASE DE DATOS,PROGRAMACIÓN WEB,ARQUITECTURA,GESTION PROYECTOS |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar las dificultades en el control, préstamo y ubicación de materiales, herramientas y equipos en Duoc UC Sede San Bernardo, situación que puede generar pérdidas, registros desactualizados y poca trazabilidad de los recursos. Se escogió esta problemática porque permite aplicar conocimientos del área informática mediante el desarrollo de un sistema que apoye la gestión de inventario y activos. La solución beneficiará principalmente a encargados de bodega, docentes, estudiantes y personal de la institución. Su aporte será mejorar el control y disponibilidad de los recursos, reducir pérdidas y entregar información actualizada que facilite la gestión y la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Optimizar la administración de recursos físicos en Duoc UC San Bernardo mediante el desarrollo de un sistema web que permita gestionar el inventario, registrar préstamos y devoluciones, y realizar el seguimiento de equipos y herramientas |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente. ¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar? |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales porque abarca distintas etapas del desarrollo de software, como el levantamiento de requerimientos, modelado de bases de datos, desarrollo web y backend. Su realización nos permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, además de enfrentar una problemática real. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible, ya que contamos con los conocimientos tecnológicos y con el tiempo disponible durante el semestre para desarrollar la solución. Además, se dispone de las herramientas de software necesarias para implementar el sistema web, backend y base de datos. Uno de los principales factores que podría dificultar el desarrollo es la adquisición del hardware necesario para la localización de los activos, como RFID o beacons. En caso de no disponer de estos dispositivos, se podrán realizar pruebas simuladas que permitan validar el funcionamiento del sistema. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Gestionar los riesgos técnicos asociados al desarrollo, integración y operación del software del Sistema Integral de Control de Bodegas y Geolocalización de Activos, con el fin de asegurar la continuidad, seguridad y calidad de la plataforma durante todo el ciclo de vida del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Identificar los riesgos técnicos asociados a software, base de datos, seguridad, sincronización offline e integración entre módulos. - Validar el stack tecnológico seleccionado mediante prueba de concepto antes de iniciar el desarrollo. - Implementar mecanismos de sincronización y cola offline para prevenir inconsistencias entre el inventario físico y digital. - Controlar el acceso al sistema y el canal sensor-servidor para mitigar riesgos de seguridad. - Definir estándares de integración y versionamiento de APIs entre módulos del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

La metodología seleccionada será DSDM (Dynamic Systems Development Method), basada en un desarrollo ágil, iterativo e incremental. El proyecto se desarrollará en etapas de factibilidad, definición de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Los requerimientos serán priorizados utilizando la técnica MoSCoW, esto nos permitirá enfocarse primero en las funcionalidades más importantes.

6. Evidencias iker

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance del documento | Foto | Reunión para terminar el documento con los 4 integrantes en Discord |  |

7. Plan de Trabajo

el plan de trabajo esta en la plataforma jira. adjunto a este documento se encojntrara el link como anexo

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

la carta gantt esta desarrollada en proyect, y queda como anexo en este documento.