# Business Case — Control de Pañol

Oct 15, 2026 · Iván Peña

### Visión de negocio

Optimizar la administración de los recursos físicos del pañol: registrar ingresos y salidas, gestionar préstamos y devoluciones, y tener inventario actualizado, alertas por pérdida o mal uso y reportes de trazabilidad para decidir compras y reposiciones.

### Situación actual y problema

- Registro manual, en Excel y pizarra. Todo se basa en planillas Excel y anotaciones en pizarra; cuentan con un sistema, pero no para manejar el inventario. Una interfaz en Python hecha por Rodolfo fue un ejercicio puntual: quedó local, sin acceso concurrente, y hoy no se ocupa. Se consultó a Servicios Digitales para llevarla a la nube, sin resultado.

- Comunicación entre turnos por WhatsApp. Los dos encargados se avisan los préstamos de los carros de notebooks por mensaje; si uno no avisa, el otro detecta el faltante al día siguiente.

- Fungibles sin control. Los activos están rotulados y listados, pero los fungibles no tienen control exacto y se compran constantemente.

- Sin trazabilidad para justificar compras de reemplazo o reparación ante la jefatura.

### Opciones evaluadas

| Opción | Costo | Beneficio | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| A. No hacer nada | Sin inversión | Ninguno: continúan Excel, pizarra y WhatsApp | Persiste la falta de trazabilidad y de continuidad |
| B. Ampliar la interfaz en Python de Rodolfo | Por completar | Base que los encargados ya conocen | Quedó local, sin acceso concurrente, y hoy no se ocupa |
| C. GLPI (referencia estudiada) | Por completar | Por completar | Por completar |
| D. Control de Pañol (sistema nuevo) | Horas del equipo, licencias gratuitas y crédito de Azure | Cubre los requerimientos levantados con pañol | Adopción, mantenimiento tras el Demo Day y pendientes de seguridad antes de producción |

### Costos

| Concepto | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Licencias de software | Herramientas y licencias gratuitas | Conocido |
| Horas del equipo | 4 integrantes; total por completar desde los registros de Jira | Por completar |
| Infraestructura | Azure for Students (crédito de USD 100, vigente hasta el 23-09-2027) | Conocido |
| Operación después del crédito | Costo mensual desde el 23-09-2027 y quién lo asume | Por completar |

### Beneficios cualitativos

- Registro unificado entre jornada diurna y vespertina, con qué se prestó, a quién y en qué turno.

- Acceso multiusuario concurrente, que el sistema anterior no tenía.

- Trazabilidad de activos y fungibles para justificar compras, reemplazos y reparaciones.

- Dashboard con elementos prestados, su estado y los materiales más usados en el semestre.

### Beneficios cuantificados

Por completar con los datos de pañol. Si no hay registros, se anotará una "estimación de los encargados" con fecha.

| Beneficio | Dato a pedir a pañol | Valor actual | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Menos pérdidas o daños | Pérdidas o daños por semestre | Por completar | Encargados |
| Préstamos recuperados | Préstamos no devueltos por semestre | Por completar | Encargados |
| Menos tiempo de registro | Tiempo dedicado al registro manual | Por completar | Encargados |
| Compras respaldadas | Compras de fungibles por semestre | Por completar | Encargados |

### Riesgos de negocio

- Adopción. La herramienta anterior quedó sin uso.

- Mantenimiento después del Demo Day. No hay responsable definido.

- Respaldo formal del Business Sponsor (la directora) por completar.

### Respaldo del Business Sponsor

Por completar con el respaldo de la directora como Business Sponsor.