# Terms of Reference — Control de Pañol

Oct 15, 2026 · Iván Peña

### Motivador de negocio

Reducir pérdidas, mejorar la disponibilidad de insumos y optimizar la logística interna del pañol de Duoc UC San Bernardo (Ficha Técnica 2025-2). La reunión de la semana 3 con los encargados confirmó el problema:

- Todo se basa en planillas Excel y anotaciones en pizarra. Cuentan con un sistema, pero no sirve para manejar el inventario. La interfaz en Python hecha por Rodolfo fue un ejercicio puntual: quedó local y hoy no se ocupa.

- Entre la jornada diurna y la vespertina se avisan por WhatsApp, sin un registro unificado de qué se prestó, a quién y en qué jornada.

- Los fungibles no tienen control exacto y se compran de forma constante.

- Sin trazabilidad, los encargados no pueden justificar ante su jefatura la compra, el reemplazo o la reparación de elementos.

### Objetivo general

Desarrollar un sistema web multiusuario de control de inventario y préstamos para el pañol de Duoc UC San Bernardo, que reemplace el registro manual vigente y entregue trazabilidad por elemento.

### Objetivos específicos

Versión del 10-09-2026, sin los verbos "Implementar" ni "Mantener".

- Registrar el ingreso y egreso de materiales y activos del pañol mediante un sistema digital, reemplazando el registro manual actualmente en uso.

- Desarrollar un módulo de gestión de préstamos y devoluciones que asocie cada material o activo prestado a un responsable, fecha de entrega y estado de devolución.

- Desarrollar un sistema de control de acceso basado en roles, que restrinja las funcionalidades disponibles según el perfil del usuario.

- Crear un módulo de alertas automáticas ante la pérdida, daño o mal uso de un activo, dejando registro en su bitácora de historial.

- Diseñar y crear un dashboard con indicadores clave del pañol (préstamos activos, estado del inventario, materiales más utilizados) como apoyo a la toma de decisiones.

### Alcance dentro y fuera

| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| --- | --- |
| Plataforma web multiusuario, responsiva, con control de acceso por rol | Hardware de geolocalización (RFID, GPS, beacons) |
| Inventario de activos, fungibles y contenedores, con sectores, categorías y atributos | Integración con el horario académico |
| Préstamos y devoluciones (encargado) y solicitudes (portal docente) | Varios pañoles como entidades independientes (el diseño debe permitirlo a futuro; hoy se acota a un pañol) |
| Historial y trazabilidad por elemento, con usuario y fecha |  |
| Dashboard con indicadores, notificaciones en la aplicación y por correo |  |
| Capacitación a usuarios finales |  |

### Razón del ajuste de alcance

La ficha preveía integrar RFID, GPS o beacons para ubicar equipos en tiempo real. El alcance acordado es solo software: la ubicación se registra a nivel de datos (sectores y bodegas) y el monitoreo en tiempo real se eliminó de los objetivos.

Motivo: restricciones de tiempo, según lo indicado por el Technical Coordinator del equipo.

### Restricciones

- Calendario: 18 semanas según la Carta Gantt 2025-2 (Demo Day en la semana 18), con 12 semanas efectivas de trabajo y entrega en la semana 16.

- Presupuesto: sin presupuesto monetario y con herramientas gratuitas.

### Interesados principales

| Rol DSDM | Asignación | Estado |
| --- | --- | --- |
| Business Sponsor | La directora | Asignado |
| Business Visionary | Josefa o Rodolfo, encargados de pañol | Asignado |
| Business Ambassadors | Josefa y Rodolfo, encargados de pañol | Asignado |
| Technical Coordinator | Matías Molina | Asignado |
| Project Manager y Team Leader | Iker Justo Vergara | Por confirmar como Project Manager |
| Business Analysts y Solution Testers | Iván Peña y Benjamín Vargas | Asignado |
| DSDM Coach | Mallen Gonzales (profesora) | Asignado |

### Aprobación del Business Sponsor

| Aprobador | Nombre y cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Sponsor | Por completar | Por completar | Por completar |